一、项目概况
一幼树屋玩具：主要包含幼儿娱乐玩具设施设计制作，麻绳编制，防护设施安装等。符合幼儿玩具安全要求，满足幼儿园教育需要。

二、工期要求及奖罚措施
1．工期要求：收到中标通知书后三天内进场二次设计核准设计图，一周内完成可行详细施工图，经使用方确认后开工制作安装，要求在开工日起30日历天内完工。
2．谈判响应方根据自身实力填写投标工期。工期从开工之日始至本项目谈判范围内容全部完工，并通过完成验收之日止。如遇不可抗力因素或非谈判响应方方面的原因不能正常安装，经采购人签字后，工期顺延计算。因制作方原因造成工期延误的，预期完工的按日扣减合同款的1％作为违约金。从开工之日起7天没有到场安装制作的，视为响应方自动弃标，发标单位有权没收合同履约保证金并另行确定供应商。
三、质量及保修要求
1．供应商必须严格按照有关规范等精心组织现场制作和安装，严格把好制作安装工序的质量关，杜绝制作安装质量事故。

2.本项目树屋制作要求符合GB 6675-2014《国家玩具安全技术规范》

3．在制作安装过程中，室内的墙体、电、设施等不得损坏。若由于制作单位原因造成校方财物损毁由制作单位负责。

4．本项目保修期2年。具体项目的保修按国家有关保修规范执行。保修时间自双方确认的项目完成验收合格日期算起。

四、材料的供应方式及要求
1．项目所需材料或半成品必须符合国家标准和环保要求。

2．材料须响应本谈判文件要求并详细说明提供各项主要用材的具体品牌、规格、型号、等级等专一规定标准清单。
3．材料进场需报验，不合格材料或半成品不得进入制作现场，对于不合格材料或半成品，必须更换为符合要求的材料。

五、本项目报价
1．本项目最高限价为12.7138万元。总报价不得超过最高限价，否则做废标处理。磋商响应方报价为本项目总承包价，不因深化设计费，二次设计时增加功能而另加费用。报价包含项目的正偏离。

2．甲方提供的效果图和制作图都为参考图纸。是最基础功能要基本达到。要求磋商响应方参考甲方提供的制作图纸进行二次设计深化，并提供详细设计图纸和选用材料清单，若没有材料清单、规格、品牌，则由甲方选定，中标供应商应无条件响应。磋商响应方对二次设计时，如果认同甲方提供的制作参考图，也必须现场勘查具体核对，并提供具体详细材料规格品牌清单。本次报价为本项目的总价。该报价含直接费、间接费、二次设计费、规费、利润、税金等所有费用的综合。中标后不得以项目特征描述不全或现场与图纸不一致等为由调整总价。

六、内容说明

1.磋商响应方报价必须依据安装施工规范，综合考虑完成本项目的全部费用。图纸未明确及清单未描述，但规范有要求的，磋商响应方均应在总报价中包含此项费用。措施费用投标后一次性包干，未在总报价中体现或不完全体现的，视作优惠或该项费用已含在总报价中，结算时不做任何调整。

2．请投标单位在投标报价时应充分考虑本工程所存在的各种风险因数，请各磋商响应方自行踏勘现场，充分了解现场，实地材料堆放、材料二次搬运等所需费用计入措施项目费或相关费用内。本项目工程水电费甲供。

3． 安装施工过程中乙方应保护好校园公共设施。

4.磋商响应方对二次深化设计进行3-5分钟的现场说明演示（电脑自备）。
5．参考的效果图和制作图见第六章附件。

七、项目参考图
	序号
	名 称
	图片
	规格/材质
	数量
	备注

	1
	树屋玩具
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	规格：8550*4310*4500 
	1套
	


八、技术需求参考表
	序号
	名称
	图片
	规格/材质
	单位
	质量标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	树屋玩具
	[image: image3.jpg]
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	规格：8550*4310*4500
▲内含滑梯，不同造型树屋，楼梯，树枝配件，麻绳编织笼，南瓜游乐设施，注沙成型座椅，云梯等。
1.材质：樟子松，松木厚度2.5CM，产地：俄罗斯；树屋的立柱大于等于70mm边长的六边形实木柱子。

2、塑料部分：低密度聚乙稀LLDPE工程塑料， 

3、绳网：航海晴纶绳16#、5#，中间带钢丝绳。

请参加投标的供应商到现场测量场地，按场地实际情况出效果图。

提供木材检测报告、PU亮光面漆、PU透明底漆检测报告。
	1套
	符合国家和行业标准，达到环保要求
	按照合同规定进行验收
	需提供树屋70mm边长的六边形实木柱子小样1块；麻绳编织笼小样1块；原木开放漆1块。供应商设计的效果图


九、商务要求表
	质保期
	1、免费质保期限  2  年；
2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1、设备安装：设备到货后，按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。
2、售后服务：如果玩具设施出现故障，在接到通知后即时响应。如有必要，公司维修人员须在4小时内抵达用户现场维修。重大问题或其它无法迅速解决的问题立即采取措施，争取在一周内解决或提备品备件,不影响我方的使用。

	完成项目时间及地点
	时间： （合同签订后 30 天内）完成。
地点： 杭州市西湖区文二路125号浙师大幼教集团第一幼儿园

	付款条件
	货到验收合格后甲方一次性支付合同总价款。


